
                                合同编号:CJZH-ZCPG-2026001

珠海大横琴城市建设有限公司固定资产评估

服务合同
项目名称:珠海大横琴城市建设有限公司的固定资产评估服务
委托方: 珠海大横琴城市建设有限公司 

受托方: 
签订时间:     年  月  日
委托估价方（简称甲方）: 珠海大横琴城市建设有限公司
受托估价方（简称乙方）：

甲方因  固定资产处置  需要进行资产评估，委托乙方作为评估机构，乙方同意接受甲方的委托。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关资产评估管理等相关法律法规，为明确双方的权利与义务，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方评估的项目有关事项，订立如下条款，以兹双方共同遵守。
委托评估项目：
1、评估对象：对珠海大横琴城市建设有限公司搅拌站拆除范围内的全部可辨认资产残值进行全面评估，评估内容包括但不限于固定资产处置涉及的可利用资产市场价值，不可持续使用设备及房屋建筑物、构筑物的残余价值，设备及建筑物拆除（含拆除过程中产生的机械、人工、垃圾清运费）等费用。
2、评估范围：城建公司现有的固定资产（主要为搅拌站设备、料仓主体、一期办公楼和宿舍楼、二期办公楼、原材料中转站、混凝土生产检测设备等）。      
3、评估基准日：    年   月  日（经双方商定的时间为基准日）。收到甲方通知后，15个日历天内完成资产评估报告的编制初稿经甲方确认，60个日历天内完成甲方内部决策通过并经上级管理单位备案完成且具备交易中心挂网条件。
4、价值定义：评估对象的市场价值，以人民币为价值标准。

二、提交评估报告的时间及服务成果
1、乙方应在甲方配合下依据调查资料对本项目进行评估、分析，并在甲方提供完整资料及完成现场勘察后【15】个工作日内提交报告初稿，经甲方内部决策评审通过后【5】个工作日内出具正式《资产评估报告》；如甲方提出修改意见，乙方应当在收到修改意见后【10】个工作日内反馈修改后的版本再次提交甲方确认。若因甲方原因造成时间延误的，则乙方完成工作时间可相应顺延。乙方完成评估有关程序后，向甲方提交加盖公章的纸质版报告1式3份，电子扫描版一份。

2、服务成果：服务单位对其报告成果的可靠性、真实性负责。达到国家现行规范所要求的深度要求，按照现行的中国资产评估执业准则出具符合要求的资产评估报告，最终通过上级管理单位备案且具备交易中心挂网条件。
三、评估费用及支付方式
1、本项评估费用（含税，税率  %）为¥       元，大写人民币    元整。以上评估服务费金额为固定总价合同，除双方另有约定外，不因任何原因、任何理由而变化。该费用包括评估费、人工费、材料费、税金等乙方为完成评估工作和出具报告等所有一切费用。
2、付款方式：

（1）乙方向甲方提交资产评估报告初稿并经甲方确认后，乙方按甲方要求提交请款资料及开具有效增值税发票经甲方审核通过后15个工作日内支付合同价款的30%，

（2）评估报告完成甲方内部决策评审并通过，乙方出具正式的资产评估报告，按甲方要求提交请款资料及开具有效增值税发票经甲方审核通过后15个工作日内支付至合同价款的70%；

（3）评估报告完成上级单位备案并具备交易中心挂网条件，乙方按甲方要求提交请款资料及开具有效增值税发票经甲方审核通过后15个工作日内支付合同余款-应扣款（如有）。 

    3、乙方收款账户：

    公司名称：
    账号：
    开户行：
四、双方的责任
(一) 甲方责任
1、甲方应对乙方开展评估工作给予充分的合作，提供必要的工作条件，并按乙方的要求，提供评估所需的资料。

2、甲方应当对其提供的评估明细表及相关证明材料以签字、签章的方式进行确认，必须对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责。由于甲方提供不实材料或隐瞒事实真相而产生的一切后果由甲方负责。
3、甲方应按照约定的条件，及时足额支付评估费用。
(二) 乙方责任
1、乙方应按照评估行业有关法律、法规和规范要求，运用合适的评估方法，实施必要的评估工作程序，出具客观、真实反映评估土地、房地产和资产市场价值的评估报告。
2、乙方须按照约定的时间完成评估业务，出具评估报告，在甲方支付全部评估费用后，评估报告的所有权益归甲方所有。如乙方因自身原因，未按本合同书约定时间提供相应阶段的评估报告的，自约定时间届满次日起，每延迟1日乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金；累计达10日（含）以上的，甲方还有权（1）单方解除，（2）要求乙方退还已收全部款项，（3）按合同总价30%收取额外违约金，（4）继续要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新招标费用、资产处置价差、律师费等）。
3、乙方对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密责任。除法律、法规和规章另有规定者外，未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的资料和评估结果泄露给甲方以外的第三方或用于其他用途。如因乙方未履行保密义务而对甲方造成经济损失，乙方应予赔偿。

4、甲方接受乙方提交的评估报告书之日起七个工作日内，如对评估结果有异议，可向乙方提出申请重估。乙方应在接到重估申请书之日起五个工作日内完成重估并提交报告（乙方不另行收费）。甲方逾期不提出异议的，评估报告书生效。甲方如对重估结果有异议的，可在接到重估报告的七个工作日内向有关行政管理部门申请复议或委托其它评估机构评估。

5、如甲方无法正常使用评估报告，甲方有权单方解除合同，报告出现下列任一情形即视为重大质量瑕疵：

a) 评估结果与市场公允值偏离±20%以上且乙方无法合理解释；

b) 被财政部门、行业主管部门或专家评审责令重做；

c) 因格式、附件缺漏导致无法挂网或备案；

d) 隐瞒对评估结论有实质性影响的资料。

f)乙方人员缺乏相应资质或存在重大错误等问题致使甲方无法正常使用评估报告

出现上述情形，甲方除有权解除、索赔、要求退还全部费用外，乙方应在3日内无条件重新出具报告并承担二次评审、备案等全部费用。乙方同时按总评估费用的【30%】向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的由乙方赔偿。

五、其他事项：
1、知识产权： 评估报告及其工作底稿、测算模型、现场照片、电子数据等全部知识产权自甲方支付完毕全部合同价款之日起归甲方所有；乙方未经甲方书面许可不得以任何形式发表、引用或向第三方披露。甲方有权自行或委托第三方对报告进行改编、节选、二次利用，乙方不得主张版权费用。

2、不可抗力及情势变更，如因不可抗力或政府政策调整导致评估基准日、评估方法需重大变更，甲方有权单方调整任务范围或暂停合同，乙方应在收到通知后3日内提出已发生费用及后续方案，经甲方确认后按实结算；甲方暂停或缩减任务不构成违约。

1、本合同书经双方法定代表人或授权代表（授权代表需出具授权委托书）签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2、本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 

3、本合同书未尽事宜，双方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面补充协议后方可生效，补充协议与本合同书具有同等法律效力。补充协议内容与本合同书内容冲突的，以补充协议内容为准。

4、甲乙双方如一方违反本合同，守约方向违约方主张违约责任时，守约方有权要求违约方承担守约方因主张权利而支出的包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、诉讼保全保险等费用。

5、本合同书履行过程中如发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、本合同书于     年     月     日在 珠海 签订。

【以下无正文】
以下为双方签署页：
委托估价方名称（盖章）： 珠海大横琴城市建设有限公司                      
法定代表人或授权代表签字：

日期：  

联系人及电话：
地址：

受托估价方名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期： 

联系人及电话：
地址：   









1
                                             －1－                                                                                                         


